|  | ÜNİVERSİTEMİZ AKTULUK KAMPÜS ALANI İÇERİSİNE İKİ ADET KANTİN-KAFETERYA YAPILMASI ve TRAFO-JENERATÖR TAŞINMASI YAPIM İŞİ |  |
| --- | --- | --- |

1) Trafo ve jeneratörlerin taşınacağı yerler kazılıp, temeline hasır serilip, koruma topraklaması için galvaniz şerit serildi.

2) Trafo ve jeneratörler için kazılan temele beton dökme işlemi yapıldı.

3) İşletme ve koruma topraklama kazıkları çakıldı.

4) Trafo ve jeneratör taşıma işlemi gerçekleştirildi.

5) Kablo çekim işlemi yapıldı.

6) Fazlalık kablolar toplanıp, idarenin gösterdiği alana taşınmıştır.

7) Trafo ve jeneratörler taşınıp, sistem devreye alınmıştır

8) İhale kapsamında yapılacak olan 2 kafeteryanın temel topraklaması için galvaniz şerit serildi.

9) Topraklama işin bakır şerit çekildi.

10) Aydınlatmalar için borulama yapıldı.

11) Bina aydınlatması yapıldı.