2019 YILI TEMMUZ-AĞUSTOS İNŞAAT FAALİYET RAPORU

Biten İşler

- Üniversitemiz Aktuluk kampüs alanı içerisinde yer alan toplam 2.000m2 kapalı spor salonunun alçı, boya ve badana işleri yapıldı.

- Üniversitemiz Edebiyat Fakültesine ait toplam 100m2 8 adet dersliğin alçı, boya ve badana işleri yapıldı.

- Üniversitemiz Edebiyat Fakültesine ait 8 adet dersliğin sıra, yazı tahtası ve askılık montajları yapıldı

- Üniversitemiz Aktuluk kampüsü içerisinde yer alan binalarda 50m2 seramik işleri yapıldı.

- Munzur Üniversitesi Peyzaj Alanlarının Sulamasında Kullanılmak Üzere Su Temin Hatlarının Yapılması yapım işi devam etmekte.

- Üniversitemiz kampüs alanı hizmet binalarında toplam 15 adet kapı kilit aksam onarımı yapıldı.